Informacja w zakresie utrzymania dróg w  2022 r.

Na sieć dróg ma terenie Gminy Kcynia składają się drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. 84 drogi posiadają kategorię drogi gminnej a ich długość wynosi 125,415 km  z tego ok. 60 km posiada nawierzchnie bitumiczną lub z kostki brukowej.

Przez teren Gminy przebiega 17 dróg powiatowych o łącznej długości 113,16 km i dwie drogi wojewódzkie numer 241 i 247 o długości 22,250 km.

Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe numer 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz Główna i 281 Oleśnica – Chojnice z czego linia numer 356 jest nieczynna a linia numer 281 obsługuje tylko transport towarowy. Jednakże gmina Kcynia czyni starania o rewitalizację linii kolejowej numer 356 na odcinku Kcynia – granica województwa w kierunku Gołańczy.  W 2021 r. wyłoniony został wykonawca projektu rewitalizacji linii.

Gmina Kcynia realizując zadania własne w zakresie utrzymania i remontów dróg w 2022r. poniosła niżej wyszczególnione nakłady:

- Na zimowe utrzymanie dróg i chodników poniesione zostały koszty w wysokości 168.500,89 zł. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników dotyczyły odśnieżania i usuwania śliskości. – koszt 121.592,01 zł i zakupu mieszanki solno-piaskowej za 46.908,88 zł

- Wybudowane lub wyremontowane zostały chodniki na łączna kwotę 95.079,74 zł w niżej wymienionych sołectwach:

- Iwno –  za kwotę 8.889,01 zł

- Gromadno–  za kwotę 60.059,95 zł

- Górki Zagajne – za kwotę 11.912,60

- ul. Wyrzyska za kwotę 7.071.02 zł

- Utwardzony kostką brukową został teren przy świetlicy w Malicach za kwotę 7.147,16, płatne z funduszu sołeckiego

- Na terenie Gminy Kcynia zostały zrealizowane następujące inwestycje drogowe:

- przebudowa ulicy Strażackiej za kwotę 1.590.784,22 zł

- przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek za kwotę 792.168,87 zł

- budowa drogi w miejscowości Kazimierzewo za kwotę 1.779.836,53 zł

- remont drogi w miejscowości Elizewo za kwotę 660.318,08 zł

- W ramach zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wykonano wymienione poniżej zadania dot. naprawy dróg i chodników za łączną kwotę 140.023,32  zł

- naprawiona została droga w miejscowości Dziewierzewo za kwotę 801,35 zł

- dostosowane do obowiązujących przepisów zostały miejsca parkingowe na terenie miasta za kwotę 9,972,50 zł

- naprawione zostały nierówności na ulicy Młyńskiej za kwotę 5.814,65

- naprawiony został łapacz wody na ul. Podgórnej za kwotę 1.691,99 zł

- wykonana została renowacja chodnika przy ul. Garncarskiej i ulicy Marii Dąbrowskiej za łączna kwotę 63.858,28 zł

- przełożone zostały płytki na ulicy Nałkowskiej i Konopnickiej za kwotę 1.669,85 zł

- naprawiony został chodnik w Laskownicy za kwotę 4.920,00 zł

- na bieżąco naprawiane były ulice w Kcyni za kwotę 5.109,42 zł

- naprawiony został odcinek drogi w Rozpętku za kwotę 29.997,24 zł

- naprawione zostało odwodnienie na ulicy Libelta za kwotę 16.188, 04 zł

- W ciągu całego 2022 roku realizowane były prace drogowo – transportowe związane  z załadunkiem, rozwozem i plantowaniem kruszyw na terenie całej gminy za kwotę 196.653,09 zł

- W miarę bieżących potrzeb wykaszane były pobocza dróg gminnych za kwotę 9.703,28 zł

- Wykonane zostało profilowanie dróg gruntowych za kwotę 130.999,06 zł

- W ramach utrzymania poboczy wykonano prace za łączną kwotę 61.439,38 zł w tym między innymi:

- naprawiono wiatę przystankową w miejscowości Rozstrzębowo, Miastowice, Mycielewo

- postawiono 5 nowych wiat przystankowych w związku ze zmianą sieci szkół

- mechanicznie odkrzaczone zostały pobocza dróg za kwotę 24.300,00 zł

- Wykonany został remonty przepustu w Malicach i odmulanie rowu w Dębogórze za łączną kwotę 12.244,62 zł.

- Do podbudowy dróg gruntowych zakupione zostało kruszywo za łączną kwotę 170.120,00 zł, w tym:

- 640 ton kruszywa wapiennego za kwotę 49.280,00 zł,

- 1590 ton kruszywa granitowego za kwotę 120.840,00 zł

- Skruszono 1.384,00 ton gruzu za kwotę 30.641,76 zł

- Przywieziono 818,25 ton szlaki z Cukrowni w Nakle nad Notecią. Koszty załadunku i transportu to 15.168,08  zł

- Zlecono wyremontowanie grysem i emulsja nawierzchni dróg bitumicznych. Koszt usługi wyniósł 49.200,00 zł,

- Sukcesywnie w ciągu roku naprawiane i uzupełniane było oznakowanie:

- pionowe za kwotę 3.430,79 zł

- poziome za kwotę 10.978,88 zł

- W ramach przygotowania dokumentacji pod inwestycje poniesione zostały koszty w wysokości 442,810 zł na sfinansowanie map, uzgodnień z gestorami sieci

- Wykonane została dokumentacje projektowa na przebudowę ulicy Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni za kwotę 18.450,00 zł

- Zlecone zostało pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi                           w miejscowości Rozpętek, budowie drogi w miejscowości Kazimierzewo, przebudowie ulicy Strażackiej w Kcyni oraz remoncie drogi w miejscowości Elizewo  na łączną kwotę 43.419,00 zł. Dodatkowo zlecono nadzór archeologiczny przy przebudowie ulicy Strażackiej w Kcyni i remoncie drogi w miejscowości Elizewo za łączną kwotę 4.700,00 zł

- Wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowych za kwotę 1.955,00 zł

- Na przewozy pasażerskie z budżetu Gminy wydano 52.542,35 zł

- Na pozostałe zakupy i usługi wydano 8.104,78 zł